M1 기획서

단웅이의 헬스케어

단국대학교 소프트웨어개론 | 2026년 1학기

1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 단웅이의 헬스케어 |
| 배경 및 문제 정의 | 운동 시 자세 교정 피드백 부재 및 개인 맞춤 식단 관리의 어려움 |
| 목적 | 실시간 자세 분석과 개인 맞춤형 운동·식단 피드백을 제공하는 소프트웨어 개발 |
| 예상 사용자 | 헬스 및 식습관 교정에 관심 있는 대학생 및 일반인 |
| 주요 기능 요약 | 실시간 자세 확인 / 자세 오류 피드백 / 관절 부담 경고 / 대체 운동 제안 / 운동 강도 추천 |
| 개발 플랫폼 | 모바일 앱 (iOS/Android) |

2. 팀 구성 및 역할분담

| 이름 | 역할 | 주요 담당 업무 | GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| 박준서 | PM (팀장) | 일정·마일스톤 관리, 회의 진행, 보고서 통합 | @미정 |
| 권형준 | 분석가 | 요구사항 정의, 유스케이스 명세, AI 인터뷰 주도 | @미정 |
| 이현서 | 설계자 | 클래스·순차 다이어그램 작성, 패턴 적용 | @미정 |
| 양진석 | 개발자 | 기술 구현 가능성 분석, 핵심 로직 프로토타입 | @미정 |
| 김승원 | QA/보안 | 품질 목표 설정, 다이어그램 오류 인스펙션 | @미정 |

GitHub 레포지토리: https://github.com/ruffy0611/sw-danungs_healthcare

3. 요구사항 정의

■ 기능 요구사항 (Functional Requirements)

| ID | 요구사항 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 시스템은 사용자가 운동 수행 중 자신의 자세를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다 | 상 |
| FR-02 | 시스템은 사용자의 자세 오류를 감지하고 즉각적으로 피드백을 제공할 수 있어야 한다 | 상 |
| FR-03 | 시스템은 관절에 부담이 되는 동작이 발생할 경우 사용자에게 경고를 제공할 수 있어야 한다 | 상 |
| FR-04 | 시스템은 헬스장 환경에 따라 대체 가능한 운동을 사용자에게 제안할 수 있어야 한다 | 중 |
| FR-05 | 시스템은 사용자의 컨디션에 따라 운동 강도를 조정하여 추천할 수 있어야 한다 | 중 |

■ 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

| ID | 품질 특성 | 요구사항 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 시스템은 자세 분석 결과를 1초 이내에 사용자에게 제공할 수 있어야 한다 | 상 |
| NFR-02 | 보안 | 시스템은 사용자 개인정보 및 운동 데이터를 암호화하여 저장할 수 있어야 한다 | 중 |

4. WBS 및 프로젝트 일정

| 단계 | 작업 항목 | 담당자 | 시작 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획 | GitHub 레포지토리 개설 및 팀원 초대 | 박준서 (PM) | 5주 | 5주 |
| 기획 | 요구사항 정의 | 권형준 (분석가) | 5주 | 6주 |
| 기획 | WBS 작성 및 GitHub Issues 등록 | 박준서 (PM) | 6주 | 6주 |
| 기획 | 비용 산정 (간이 FP) | 박준서, 권형준 | 7주 | 7주 |
| 설계 | 유스케이스 다이어그램 | 권형준 (분석가) | 9주 | 9주 |
| 설계 | 클래스 다이어그램 | 이현서 (설계자) | 10주 | 10주 |
| 설계 | 패턴 적용 | 이현서 (설계자) | 11주 | 11주 |
| 구현 | 핵심 로직 프로토타입 | 양진석 (개발자) | 12주 | 13주 |
| 검토 | 팀 내 Cross-check | 김승원 (QA/보안) | 13주 | 13주 |
| 마무리 | 최종 보고서 작성 | 박준서 (PM) | 13주 | 14주 |

5. 비용 산정 (간이 FP)

| 기능 유형 | 기능 목록 | 개수 | 가중치 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EI (외부 입력) | 컨디션 입력, 식단 입력, 부상 기록 입력 | 3 | 3 | 9 |
| EO (외부 출력) | 자세 오류 피드백, 관절 부담 경고, 운동 강도 추천 | 3 | 4 | 12 |
| EQ (외부 조회) | 실시간 자세 확인, 대체 운동 조회 | 2 | 3 | 6 |
| ILF (내부 논리 파일) | 사용자 정보, 운동 기록, 자세 분석 데이터, 식단 기록, 부상 기록 | 5 | 7 | 35 |
| EIF (외부 인터페이스) | 해당 없음 | 0 | 5 | 0 |
| 합계 |  | 13 |  | 62 FP |

총 62 FP ÷ 12 FP/인월 = 약 5.2인월 소요 예상  |  5인 팀 기준: 약 1개월 (4~5주) 예상

6. AI 활용 계획

| 도구 | 주 활용 용도 |
| --- | --- |
| Claude | 요구사항 초안 생성, 누락 항목 점검, 다이어그램 초안 생성 |
| ChatGPT | 코드 검토, 설계 패턴 조사, 보완적 의견 수집 |

| 단계 | 활용 예정 내용 | 검토 방법 |
| --- | --- | --- |
| 기획 (4~7주) | 요구사항 초안 생성 및 누락 항목 점검 | 팀 전원 검토 후 수정 |
| 설계 (9~11주) | 다이어그램 초안 생성 후 팀이 직접 검토·수정 | 설계자·분석가 교차 검토 |
| 구현·검토 (12~14주) | 코드 리뷰 보조, 인스펙션 항목 도출 | QA/보안 최종 점검 |

■ AI 활용 3원칙

- 단순 복사 금지: AI 생성 결과물을 그대로 제출하지 않는다

- 비판적 검증: AI 답변의 논리적·보안적 결함을 반드시 확인한다

- 수정 이력 명시: 프롬프트 기록과 수정/보완 과정을 개인 AI 로그에 구체적으로 작성한다

크로스 체크: 13주차 팀 내 역할 교환 방식으로 진행