M1 AI 활용 로그 #1

이름: 박준서 학번: [학번] 역할: PM (팀장) 대상 기간: 4~7주차 사용 도구: Claude (Anthropic) 작성일: 2026-05-04

건별 로그

로그 #1 — GitHub 레포지토리 세팅

프롬프트 요약: "깃허브가 처음이라서 차근차근 알려줘. 레포지토리 만들기부터 시작하고 싶어."

AI 응답 요약: 공개(Public) 레포지토리 생성 방법 안내 (이름: sw-danungs_healthcare, README 체크 등), 팀원 Collaborator 초대 방법 안내, 레포지토리명 형식 sw-[팀명] 준수 안내

비판적 검토: AI가 안내한 절차는 가이드 PDF와 일치함을 직접 확인하였다. GitHub 초대 수락 여부는 팀원이 직접 확인해야 하므로 AI가 대신할 수 없는 부분이 존재하였다.

수정 및 반영: 가이드 체크리스트와 대조하여 누락 없이 진행하였고, 팀원 초대 후 수락 여부는 별도로 확인하였다.

로그 #2 — README.md 작성

프롬프트 요약: "팀원 GitHub 아이디는 미정으로 할게. README 초안 만들어줘."

AI 응답 요약: 가이드 필수 항목(프로젝트명, 팀원 역할, 주요 기능, 마일스톤 링크)을 포함한 README.md 초안 생성, 공개 레포지토리이므로 학번 미포함 처리

비판적 검토: 마일스톤 링크가 아직 생성 전이라 빈 페이지로 연결될 수 있음을 확인하였고, 마일스톤 생성 후 자동 연결됨을 검증하였다. GitHub 아이디는 팀원 확인 후 추후 수정이 필요하다.

수정 및 반영: GitHub 아이디를 @미정으로 임시 기재하였고, 마일스톤 생성 완료 후 링크 정상 작동을 확인하였다.

로그 #3 — docs/ 폴더 및 문서 작성

프롬프트 요약: "wbs가 뭐야? / docs 추가할려면 어떻게 해야해?"

AI 응답 요약: WBS(Work Breakdown Structure)가 프로젝트 작업을 단위별로 분해한 일정표임을 설명, GitHub에서 파일명에 docs/파일명.md 형식 입력 시 폴더가 자동 생성됨을 안내, wbs.md와 requirements.md 초안 생성

비판적 검토: WBS 담당자 및 주차는 팀 실제 일정과 다를 수 있어 팀원과 확인이 필요하다고 판단하였다. requirements.md의 요구사항은 기존 정의서 내용과 일치 여부를 검토하였다.

수정 및 반영: 가이드 예시 일정 기반으로 작성 후 팀 합의를 거치기로 하였고, 요구사항 내용은 기존 정의서와 동일하게 반영하였다.

로그 #4 — Milestones / Labels / Issues 등록

프롬프트 요약: "마일스톤, 레이블, 이슈 등록 도와줘."

AI 응답 요약: Milestones 3개 생성 방법 안내 (M1 기획 / M2 설계 / M3 구현·보고), Labels 5개 생성 안내 (기획 / 설계 / 구현 / 문서 / 버그) 및 색상 코드 제공, WBS 기반 Issues 10개 내용 및 설정값(Assignees, Labels, Milestone) 안내

비판적 검토: Issues Assignees는 팀원이 Collaborator 초대를 수락해야 지정 가능함을 확인하였다. 레이블 색상은 가이드에 명시되지 않아 AI가 임의로 지정한 값이므로 팀 취향에 따라 변경 가능하다.

수정 및 반영: 초대 미수락 팀원은 Assignees 미지정 후 추후 추가하기로 하였고, 레이블 색상은 가이드 권장 색상을 참고하여 적용하였다.

로그 #5 — 비용 산정 (간이 FP)

프롬프트 요약: "비용산정을 같이 도와줘서 진행하면 좋겠어. EIF는 없어. 식단 기록이랑 부상 기록도 저장하고 싶어."

AI 응답 요약: 가이드의 간이 FP 산정 방식 설명 (EI/EO/EQ/ILF/EIF 분류 및 가중치 적용), 기능 목록 기반 유형 분류 제안 및 팀과 함께 검토, ILF에 식단 기록·부상 기록 추가 반영, 최종 산정 결과: 62 FP ÷ 12 FP/인월 = 약 5.2인월

비판적 검토: NFR(비기능 요구사항)은 FP 산정 대상이 아님을 가이드에서 직접 확인하여 FR만 분류하였다. 가중치 12 FP/인월은 가이드 권장 범위(10~15) 내 중간값을 적용하였다. EIF 0 처리는 외부 시스템 연동 계획 없음을 팀에서 직접 확인 후 결정하였다.

수정 및 반영: 식단 기록과 부상 기록을 ILF에 추가하여 최종 62 FP로 확정하였고, 기획서 문서에 반영 완료하였다. 아마 개인적으로 추가로 공부를 해야할 것 같다

성찰 일지

이번 M1 기획 단계에서 Claude를 활용하여 GitHub 레포지토리 세팅부터 기획서 작성까지 전반적인 과정을 진행하였다. AI가 가이드 문서를 분석하고 단계별로 안내해 준 덕분에 GitHub를 처음 사용하면서도 레포지토리 생성, 팀원 초대, Milestones·Issues 등록까지 가이드 요구사항에 맞게 완료할 수 있었다.

다만 AI가 제안한 내용이 항상 옳은 것은 아니었다. WBS 일정이나 Assignees 지정 등 팀 내부 상황을 반영해야 하는 부분을 스스로 창작하여 작성하는 경향이 있었다. 이 때문에 비판적으로 AI의 답변을 검토하는 자세를 유지해야겠다.